**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СТУДЕНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**ИЛЕКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 июня 2017г. с. Студеное № 79 -п

Об утверждении муниципальной программы

«Дорожное хозяйство муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района Оренбургской области на 2017 год и на перспективу до 2021 года»

В соответствии с постановлением администрации Студеновского сельсовета Илекского района Оренбургской области № 22-п от 20.02. 2017 года «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района Оренбургской области»,в целях повышения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Студеновский сельсовет Илекского района Оренбургской области за счет приведения автомобильных дорог в нормативное состояние, администрация Студеновского сельсовета

постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу «Дорожное хозяйство муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района Оренбургской области на 2017 год и на перспективу до 2021 года» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в Вестнике Студеновского сельсовета и подлежит размещению на официальном сайте администрации Студеновского сельсовета в сети Интернет, распространяется на правоотношения с 1 января 2017 года.

Глава муниципального образования В.В.Мельников

Разослано: прокуратура района, КСП Илекского района, Вестник Студеновского сельсовета, на сайте администрации, в дело.

Приложение

к постановлению

администрации муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района Оренбургской области

от 26.06.2017г. №79 -п

Муниципальная программа

«Дорожное хозяйство муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района Оренбургской области на 2017 год и на перспективу до 2021 года»

Паспорт

муниципальной программы

«Дорожное хозяйство муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района Оренбургской области на 2017 год и на перспективу до 2021 года»

(далее - Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы  Заказчик Программы | **-**  **-** | Решение главы муниципального образования в виде положительной резолюции на служебной записке заказчика программы  Администрация Студеновского сельсовета |
| Ответственный исполнитель | - | Администрация Студеновского сельсовета |
| Соисполнители Программы | - | Отсутствуют |
|  |  |  |
| Цель Программы | - | повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Студеновский сельсовет Илекского района за счет приведения автомобильных дорог в нормативное состояние. |
| Задачи Программы | - | поддержание и повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования;  повышение уровня безопасности дорожного движения;  снижение дорожно-транспортного травматизма. |
| Основные мероприятия программы | - | 1. Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения;  2. Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования средствами организации дорожного движения. |
| Целевые показатели  (индикаторы) программы | - | обеспечение круглогодичного содержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями транспортно - эксплуатационного состояния и условиями безопасности движения, по протяженности всей сети;  количество установленных дорожных знаков. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | обеспечение круглогодичного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования в соответствии с нормативными требованиями к транспортно - эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения;  улучшение транспортной инфраструктуры автомобильных дорог муниципального значения. |
| Срок и этапы реализации Программы | - | 2017 - 2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | 4730,35 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2017 год –1330,28 тыс. рублей;  2018 год –776,78 тыс. рублей;  2019 год –874,43 тыс. рублей;   1. год –874,43 тыс. рублей. 2. Год – 874,43 тыс.рублей |

1.Характеристика проблемы

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Студеновский сельсовет на 1 января 2017 года составила 21,2 км.

Низкий уровень финансирования дорожной отрасли в поселении привел к тому, что в настоящее время на автодорогах общего пользования местного значения идет необратимый процесс старения и разрушения поверхности покрытия проезжей части. 90% дорог муниципального значения не отвечают нормативным требованиям и потребительским свойствам дороги.

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры поселения является недостаточность средств местного дорожного фонда по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального значения. Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание существующей сети автомобильных дорог, не осуществляется ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог.

Наиболее значимыми проблемами, сдерживающими дальнейшее развитие дорожной отрасли поселения, являются:

-несоответствие уровня развития автомобильных дорог текущим и стратегическим потребностям экономики и населения;

-несоответствие технического состояния дорожной сети современным требованиям, высокая степень износа активной и пассивной части основных фондов, что не позволяет обеспечить необходимую пропускную способность, ограничивает скорость и не обеспечивает безопасность движения.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

В связи со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки, увеличения объемов строительства, расширения торговли и сферы услуг, высокой автомобилизации населения значение автомобильных дорог постоянно возрастает. Без надежно работающей, экономичной и безопасной сети автомобильных дорог невозможны процессы формирования рыночных отношений в экономике.

Основными **целями** программы являются:

- увеличение протяженности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения поселения, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию;

-обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

-обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог;

-повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Студеновский сельсовет Илекского района за счет приведения автомобильных дорог в нормативное состояние.

З**адачами** программы являются:

-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-поддержание и повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- снижение дорожно-транспортного травматизма.

**Основными ожидаемыми конечными результатами программы являются**:

- обеспечение круглогодичного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования в соответствии с нормативными требованиями к транспортно - эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения;

-улучшение транспортной инфраструктуры автомобильных дорог муниципального значения.

Реализация программы рассчитана на 2017 - 2021 годы, этапы реализации не выделяются.

3. Перечень и описание мероприятий программы

В рамках программы реализуются следующие основные мероприятия:

основное мероприятие 1 "Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения".Данное мероприятие включает в себя затраты на поставку электроэнергии для уличного освещения, замену ламп уличного освещения, техническое использование опор ЛЭП дорожного освещения, расчистку снега, устранение мелких деформаций и повреждений на дорогах, исправление повреждений и планировка откосов насыпей и выемок (с добавлением при необходимости грунта) и т.д.;

основное мероприятие 2 "Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования средствами организации дорожного движения". Реализация данного мероприятия позволит осуществить установку средств организации дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения, а именно дорожных знаков.

Система мероприятий, направленных на достижение целей и выполнение задач программы приведена в таблице 1.

4.Ожидаемые результаты реализации программы

Конечным результатом реализации Программы является обеспечение круглогодичного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения.

Показателями социально-экономической эффективности Программы являются: повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения.

Целевые показатели результатов деятельности приведены в таблице 2.

5.Ресурсное обеспечение программы

Общий объем расходов на реализацию программы в 2017 – 2021 годах составит 4730,35 тыс. рублей. Расходы на реализацию мероприятий программы будут производиться за счет средств дорожного фонда.

6.Механизм реализации, система управления реализацией программы и контроль хода ее реализации

Управление и контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Студеновского сельсовета Илекского района.

7.Ожидаемый эффект от реализации программы

Ожидаемый социально-экономический эффект –улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них, сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий, создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию.

Таблица 1

Перечень

мероприятий муниципальной программы "Дорожное хозяйство муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района Оренбургской области на 2017 год и на перспективу до 2021 года"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование и содержание мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Общий объем расходов | Объем расходов на реализацию программы по годам (тыс. рублей) | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| основное мероприятие 1 "Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения" | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация освещения дорог общего пользования | 2017-2021 годы | Администрация Студеновского сельсовета | Местный бюджет | 2000,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | Очистка дорог общего пользования от снега | 2017-2021 годы | Администрация Студеновского сельсовета | Местный бюджет | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | Ремонт дорог общего пользования | 2017-2021 годы | Администрация Студеновского сельсовета | Местный бюджет | 1480,35 | 680,28 | 126,78 | 224,43 | 224,43 | 224,43 |
| основное мероприятие 2 "Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования средствами организации дорожного движения " | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка дорожных знаков | 2017-2021 годы | Администрация Студеновского сельсовета | Местный бюджет | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Итого по программе " Дорожное хозяйство муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района Оренбургской области на 2017 год и на перспективу до 2021 года " | | | | | 4730,35 | 1330,28 | 776,78 | 874,43 | 874,43 | 874,43 |

Таблица 2

Целевые показатели (индикаторы)

муниципальной программы "Дорожное хозяйство муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района Оренбургской области на 2017 год и на перспективу до 2021 года"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия/ наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Исходный показатель базового года | Итоговый показатель | Значение показателя (индикатора) по годам реализации программы | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
| 1 | Обеспечение круглогодичного содержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями транспортно - эксплуатационного состояния и условиями безопасности движения, по протяженности всей сети | Км. | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 2 | Количество установленных дорожных знаков | Шт. | 20 | 134 | 27 | 29 | 29 | 29 |